Капремонт в доме на Онежской завершится в сентябре
08.09.2020
На ул. Онежской, 32/72, проведут работы по капремонту по просьбе пожаловавшихся жителей.
«У нас капремонт дома — Онежская, 32/72 — продолжается пятый год. Начали в августе 2016 года и должны были закончить в ноябре 2016 года. Дом снаружи выглядит прекрасно, но внутри дома ремонт не закончен. Когда же работы завершатся?», — говорится в сообщении местного жителя.
Сообщаем, что проблему обсудили 3 сентября, на совещании с представителями Фонда капитального ремонта и управляющей компании. По итогам совещания, принято решение, что работы по капремонту, направленные на устранение замечаний от жителей, будут проведены до 22 сентября. Вопрос находится на контроле.
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